CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

Rua Amélia da Cunha Ornelas, 30, - Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-620

Telefone: (27) 3232-1600 | www.crc-es.org.br | diretoria@crc-es.org.br

NLL – TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Processo nº 9079618110000798.000068/2025-28

# 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transformação digital, por meio da implantação de solução integrada de gestão e automação de processos de negócio e de relacionamento com o cliente (CRM), visando à análise, otimização, automação e digitalização dos processos de atendimento ao público e gestão de tarefas, atividades e de projetos do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES).

2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1. O presente serviço é enquadrado como continuado tendo em vista as especificações constantes em Estudo Técnico Preliminar.

4. O detalhamento necessário quanto ao período de vigência constará em instrumento contratual.

# 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

# 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## 4.1. Sustentabilidade

1. A solução contratada deve contribuir diretamente para os objetivos de sustentabilidade e eficiência operacional do CRCES, promovendo:

a) Redução do Consumo de Insumos: A solução deve ser integralmente digital, eliminando ou minimizando o uso de papel, tintas e outros suprimentos de escritório por meio da gestão eletrônica de documentos e processos.

b) Eficiência Energética: O serviço deve ser prestado na modalidade cloud computing (nuvem), alocando os recursos de processamento em data centers que possuam certificações de eficiência energética ou que comprovem o uso otimizado de recursos.

c) Desmaterialização do Serviço Público: A contratação está alinhada com a Estratégia de Governo Digital, focada na oferta de Serviços Públicos Digitais, visando à Eficiência Operacional e à Transformação Digital dos processos.

## 4.2. Garantia da Contratação

1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista que o pagamento pelos serviços somente será realizado após a referida prestação e atesto pelo fiscal de contrato.

## 4.3. Vistoria

2. A natureza do objeto e a prestação do serviço em modalidade cloud computing dispensam a necessidade de Vistoria Técnica prévia para a formulação da proposta de preços.

## 4.4. Local e Horário da Prestação dos Serviços

3. O serviço será prestado na modalidade cloud computing (nuvem). Contudo, a maior parte dos usuários acessará e utilizará os serviços a partir da sede do CRCES, localizada na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP: 29.050-620.

## 4.5. Materiais a serem disponibilizados

4. A Contratada será responsável pelo fornecimento integral da solução em cloud computing e de todos os recursos necessários para a prestação dos serviços.

5. O Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES) se compromete a disponibilizar, para a adequada implementação da solução:

5.1. Recursos Humanos para o Projeto: Designação de equipe de planejamento interna composta por servidores e gestores do CRCES para:

a) Acompanhar a implementação do projeto.

b) Mapear e modelar detalhadamente os fluxos de trabalho que serão digitalizados.

c) Participar ativamente do treinamento e da fase de homologação.

d) Infraestrutura de TI Local: Garantir que a capacidade de rede e o hardware existentes na sede do CRCES atendam aos requisitos técnicos mínimos necessários para o acesso e a utilização da plataforma por 100 usuários.

## 4.6. Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta

1. As propostas de preços e técnicas deverão ser dimensionadas com base no fornecimento da solução integrada de gestão, automação de processos e CRM, que deverá contemplar, no mínimo, os quatro módulos principais e os quantitativos abaixo:

| Parâmetro | Objeto / Finalidade | Fonte ETP |
| --- | --- | --- |
| Escopo (Módulos) | Solução Integrada de Gestão: Colaboração e Comunicação, Atendimento Multicanal, CRM, e Automação de Processos. | 4 Módulos Principais |
| Prazo Contratual | Fornecimento do Licenciamento e Assinaturas Mensais. | 12 (doze) meses |
| Usuários Licenciados | Licenciamento da Plataforma de comunicação corporativa. | 100 (cem) usuários |
| Telefonia Integrada | Sistema de Telefonia Integrada (ramais). | 50 (cinquenta) ramais |
| Integração de Canais | WhatsApp Business API Integrado. | 1 (uma) licença |
| Inteligência Artificial | Sistema de IA para atendimento ao público integrado ao CRM. | 1 (uma) licença |
| Disponibilidade (SLA) | Manutenção da Plataforma durante o horário comercial. | 99,50% |

## 4.7. Procedimentos de Transição e Finalização do Contrato

3. A Contratada deverá prever, em seus procedimentos operacionais, as etapas e recursos necessários para garantir a continuidade dos serviços e a segurança da informação no caso de término, rescisão ou não renovação do contrato.

4. Os procedimentos de transição e finalização do contrato incluem:

a) Transição da Gestão: A Contratada deve cooperar plenamente com o CRCES ou com o eventual novo fornecedor na transferência da gestão dos serviços e sistemas.

b) Devolução e Migração de Dados: A Contratada deverá fornecer acesso irrestrito a todos os dados e informações gerados ou armazenados na plataforma em formato aberto e interoperável (SQL, CSV, JSON), em até 30 (trinta) dias após a notificação formal de encerramento do contrato.

c) Destruição de Dados: Após a comprovação da migração, a Contratada deverá realizar a destruição segura e definitiva de todas as cópias dos dados do CRCES, emitindo Certificado de Eliminação de Dados.

d) Desativação e Acesso: A Contratada deverá desativar a plataforma somente após a conclusão bem-sucedida da migração de dados e mediante autorização formal.

e) Manutenção da Conformidade: Todos os procedimentos de finalização devem estar em plena conformidade com a LGPD.

# 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. O modelo de execução do objeto será dividido em duas etapas principais e deverá abranger a implantação, operação e sustentação da solução integrada de gestão, conforme as seguintes fases:

5.1. Etapa I: Implantação e Homologação (Execução Única) – Esta etapa abrange a execução dos serviços de consultoria, parametrização, migração e treinamento, culminando na aceitação definitiva da solução.

5.2. Etapa II: Operação e Sustentação (Execução Contínua/Mensal) – Esta etapa abrange a prestação contínua dos serviços de licenciamento, suporte e manutenção pelo período de 12 (doze) meses, a partir do Aceite Provisório da solução.

a) Fornecimento da Solução em Cloud: Garantia do acesso ininterrupto (observado o SLA de 99,5%) à solução de cloud computing para 100 usuários.

b) Manutenção e Atualizações: Responsabilidade pela manutenção preventiva e corretiva da plataforma, incluindo todas as atualizações e upgrades de software.

c) Suporte Técnico: Prestação de suporte técnico especializado conforme os Acordos de Nível de Serviço (SLA) definidos.

d) Gestão de Desempenho: Acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho (SLA), com tempo de resposta máximo de 3 segundos e relatórios mensais.

e) Segurança e Backup: Gerenciamento da segurança da informação, incluindo firewalls, criptografia e realização de backups automáticos diários.

# 6. CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO

A solução deverá contemplar um sistema integrado de gestão e automação de processos de negócio e relacionamento com o cliente, composto pelos seguintes módulos principais:

a) Módulo de Colaboração e Comunicação

b) Módulo de Atendimento Multicanal

c) Módulo CRM (Customer Relationship Management)

d) Módulo de Automação de Processos

e) Módulo de Atendimento com Inteligência Artificial (Bot IA) [INCORPORADO]

## 6.1. MÓDULO DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### 6.1.1. Sistema de Comunicação Instantânea (Messenger)

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-COM-001 | Bate-papos individuais e em grupo | O sistema deve permitir comunicação individual entre usuários e criação de grupos de conversa. |
| RF-COM-002 | Canais de comunicação organizacional | O sistema deve oferecer canais específicos para comunicação por departamento ou projeto. |
| RF-COM-003 | Sistema de reações e emojis | O sistema deve permitir reações rápidas e uso de emojis nas conversas. |
| RF-COM-004 | Enquetes integradas | O sistema deve permitir criação de enquetes para coleta de feedback. |
| RF-COM-005 | Pesquisa avançada no histórico | O sistema deve oferecer busca avançada no histórico de conversas. |
| RF-COM-006 | Comunicação com usuários externos | O sistema deve permitir comunicação controlada com usuários externos. |
| RF-COM-007 | Compartilhamento de arquivos | O sistema deve permitir compartilhamento de arquivos e documentos. |
| RF-COM-008 | Notificações push personalizáveis | O sistema deve oferecer notificações push configuráveis. |
| RF-COM-009 | Sincronização entre dispositivos | O sistema deve sincronizar conversas em tempo real entre dispositivos. |

### 6.1.2. Sistema de Videoconferências e Reuniões Online

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-VID-001 | Videoconferências com múltiplos participantes | O sistema deve suportar videoconferências com até 100 participantes. |
| RF-VID-002 | Qualidade de áudio e vídeo HD | O sistema deve oferecer qualidade de áudio e vídeo em alta definição. |
| RF-VID-003 | Compartilhamento de tela | O sistema deve permitir compartilhamento de tela em tempo real. |
| RF-VID-004 | Gravação de reuniões | O sistema deve permitir gravação de reuniões com armazenamento seguro. |
| RF-VID-005 | Fundos virtuais e desfoque | O sistema deve oferecer fundos virtuais e desfoque de fundo. |
| RF-VID-006 | Convite para usuários externos | O sistema deve permitir convite de usuários externos via link. |
| RF-VID-007 | Integração com calendário | O sistema deve integrar com calendário para agendamento. |
| RF-VID-008 | Conexão criptografada | O sistema deve garantir conexão criptografada com certificado SSL. |

### 6.1.3. Sistema de Gestão de Grupos de Trabalho e Projetos

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-GRP-001 | Criação de grupos com permissões | O sistema deve permitir criar grupos de trabalho com permissões customizáveis. |
| RF-GRP-002 | Visualização Kanban, Gantt e Lista | O sistema deve oferecer múltiplas visualizações para gestão de projetos. |
| RF-GRP-003 | Gestão de tarefas com prazos | O sistema deve permitir gestão de tarefas com atribuição e controle de prazos. |
| RF-GRP-004 | Calendário compartilhado | O sistema deve oferecer calendário compartilhado específico por projeto. |
| RF-GRP-005 | Drive de arquivos por projeto | O sistema deve oferecer armazenamento específico por projeto. |
| RF-GRP-006 | Base de conhecimento integrada | O sistema deve integrar base de conhecimento ao projeto. |
| RF-GRP-007 | Chat exclusivo do grupo | O sistema deve oferecer chat exclusivo para cada grupo de trabalho. |
| RF-GRP-008 | Convite para usuários externos | O sistema deve permitir convite de usuários externos com acesso limitado. |
| RF-GRP-009 | Controle de versões | O sistema deve controlar versões de documentos automaticamente. |

### 6.1.4. Sistema de Documentos Online e Armazenamento

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-DOC-001 | Editor de documentos colaborativo | O sistema deve oferecer editor online colaborativo. |
| RF-DOC-002 | Suporte a múltiplos formatos | O sistema deve suportar formatos DOCX, XLSX, PPTX, TXT, CSV. |
| RF-DOC-003 | Edição simultânea em tempo real | O sistema deve permitir edição simultânea por múltiplos usuários. |
| RF-DOC-004 | Controle de versões automático | O sistema deve controlar versões automaticamente. |
| RF-DOC-005 | Comentários e revisões | O sistema deve permitir comentários e revisões em documentos. |
| RF-DOC-006 | Integração com drives externos | O sistema deve integrar com Google Drive, OneDrive, Dropbox. |
| RF-DOC-007 | Permissões granulares | O sistema deve oferecer permissões granulares por documento. |
| RF-DOC-008 | Bloqueio para edição exclusiva | O sistema deve permitir bloqueio de documentos para edição exclusiva. |
| RF-DOC-009 | Pesquisa full-text | O sistema deve oferecer pesquisa full-text em documentos. |
| RF-DOC-010 | Templates corporativos | O sistema deve oferecer templates de documentos corporativos. |

### 6.1.5. Sistema de Base de Conhecimento

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BC-001 | Criação e edição de artigos | O sistema deve permitir criação e edição colaborativa de artigos. |
| RF-BC-002 | Adição de vídeos e imagens | O sistema deve permitir incorporação de vídeos e imagens. |
| RF-BC-003 | Modelos pré-definidos | O sistema deve oferecer modelos pré-definidos para artigos. |
| RF-BC-004 | Armazenamento de instruções | O sistema deve permitir armazenamento de instruções e manuais. |
| RF-BC-005 | Edição colaborativa | O sistema deve permitir edição colaborativa de conteúdo. |
| RF-BC-006 | Aplicação imediata de alterações | O sistema deve aplicar alterações imediatamente. |
| RF-BC-007 | Gerenciamento de documentos | O sistema deve permitir gerenciamento de documentos corporativos. |
| RF-BC-008 | Busca integrada | O sistema deve oferecer busca integrada no conteúdo. |

### 6.1.6. Sistema de Calendários Compartilhados

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-CAL-001 | Calendários compartilhados | O sistema deve permitir criação de calendários compartilhados. |
| RF-CAL-002 | Agendamento de eventos | O sistema deve permitir agendamento de eventos e reuniões. |
| RF-CAL-003 | Verificação de disponibilidade | O sistema deve verificar disponibilidade de participantes. |
| RF-CAL-004 | Convites automáticos | O sistema deve enviar convites automáticos para eventos. |
| RF-CAL-005 | Lembretes configuráveis | O sistema deve oferecer lembretes configuráveis. |
| RF-CAL-006 | Integração com videoconferência | O sistema deve integrar com sistema de videoconferência. |
| RF-CAL-007 | Calendários por departamento | O sistema deve permitir calendários específicos por departamento. |
| RF-CAL-008 | Sincronização com calendários externos | O sistema deve sincronizar com calendários externos. |
| RF-CAL-009 | Visualizações múltiplas | O sistema deve oferecer visualizações diária, semanal e mensal. |
| RF-CAL-010 | Suporte a múltiplos fusos horários | O sistema deve suportar múltiplos fusos horários. |

### 6.1.7. Sistema de Assistente Inteligente (IA) – Colaboração

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-IA-001 | Geração de conteúdo e ideias | O sistema deve gerar conteúdo e ideias através de IA. |
| RF-IA-002 | Análise e transcrição de chamadas | O sistema deve analisar e transcrever chamadas automaticamente. |

## 6.2. MÓDULO DE ATENDIMENTO MULTICANAL

### 6.2.1. Sistema de Contact Center Principal

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-CC-001 | Gestão centralizada de conversas | O sistema deve gerenciar centralizadamente conversas de múltiplos canais. |
| RF-CC-002 | Limite de conversas por operador | O sistema deve suportar até 1000 conversas simultâneas por operador. |
| RF-CC-003 | Distribuição automática | O sistema deve distribuir automaticamente consultas entre agentes. |
| RF-CC-004 | Transferência entre agentes | O sistema deve permitir transferência de conversas entre agentes. |
| RF-CC-005 | Convite de colaboradores | O sistema deve permitir convite de colaboradores para atendimento conjunto. |
| RF-CC-006 | Aceitação e encerramento | O sistema deve permitir aceitação e encerramento de conversas. |
| RF-CC-007 | Interrupção de spam | O sistema deve permitir interrupção de conversas com spam. |
| RF-CC-008 | Configuração de capacidade | O sistema deve configurar número máximo de consultas por agente. |
| RF-CC-009 | Interface unificada | O sistema deve oferecer interface unificada para todos os canais. |
| RF-CC-010 | Integração com CRM | O sistema deve integrar com CRM para histórico de clientes. |

### 6.2.2. Sistema de Canais de Comunicação Integrados

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-CAN-001 | WhatsApp Business integrado | O sistema deve integrar com WhatsApp Business. |
| RF-CAN-002 | WhatsApp Instantâneo | O sistema deve oferecer WhatsApp Instantâneo para comunicação rápida. |
| RF-CAN-003 | Integração com Telegram | O sistema deve integrar com Telegram. |
| RF-CAN-004 | Facebook Messenger | O sistema deve integrar com Facebook Messenger e comentários. |
| RF-CAN-005 | Instagram Direct | O sistema deve integrar com Instagram Direct e comentários. |
| RF-CAN-006 | WeChat para mercado asiático | O sistema deve integrar com WeChat. |
| RF-CAN-007 | Viber | O sistema deve integrar Viber. |
| RF-CAN-008 | Edna.io WhatsApp empresas | O sistema deve integrar Edna.io WhatsApp para empresas. |
| RF-CAN-009 | Canais Abertos personalizáveis | O sistema deve oferecer Canais Abertos personalizáveis. |
| RF-CAN-010 | API unificada | O sistema deve oferecer API unificada para todos os canais. |

### 6.2.3. Sistema de Estatísticas e Relatórios de Atendimento

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-EST-001 | Lista de conversas por agente | O sistema deve listar conversas completas por agente. |
| RF-EST-002 | Estatísticas de tempo | O sistema deve gerar estatísticas de tempo de resposta. |
| RF-EST-003 | Relatórios de volume | O sistema deve gerar relatórios de volume de atendimento. |
| RF-EST-004 | Análise de satisfação | O sistema deve analisar satisfação do cliente. |
| RF-EST-005 | Métricas de resolução | O sistema deve medir resolução no primeiro contato. |
| RF-EST-006 | Rastreamento em tempo real | O sistema deve rastrear conversas em tempo real. |
| RF-EST-007 | Estatísticas por canal | O sistema deve gerar estatísticas por canal de comunicação. |
| RF-EST-008 | Relatórios de produtividade | O sistema deve gerar relatórios de produtividade por agente. |
| RF-EST-009 | Análise de horários de pico | O sistema deve analisar horários de pico. |
| RF-EST-010 | Exportação de dados | O sistema deve permitir exportação de dados para análise externa. |

### 6.2.4. Sistema de Telefonia IP

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-TEL-001 | Plataforma em Nuvem | O sistema deve ser uma central de telefonia IP baseada em nuvem, licenciada para até 50 ramais. |
| RF-TEL-002 | Gravação e Integração de Ligações | O sistema deve permitir a gravação de chamadas telefônicas com integração na linha do tempo de atendimento do cliente. |
| RF-TEL-003 | Gestão de Atendimento (Dashboard) | O sistema deve incluir ferramenta de Call Center com dashboard para gestão de filas, ligações recebidas, atendidas, abandonadas e de saída. |
| RF-TEL-004 | Métricas e Relatórios | O sistema deve gerar gráficos e métricas essenciais como tempo médio de atendimento e de espera, percentual de ligações abandonadas e pesquisa de satisfação NPS. |
| RF-TEL-005 | Compatibilidade de Protocolos | O sistema deve permitir conversações entre ramais, troncos e operadoras, de forma totalmente integrada. |
| RF-TEL-006 | Conectividade e Integração | O sistema deve incluir recursos como discagem direta a ramal (DDR), rechamada entre ramais, siga-me externo e transferência para outro ramal. |
| RF-TEL-007 | Sistema discador | O sistema deve ser capaz de realizar campanhas de discagem automática. |
| RF-TEL-008 | Música de Espera e Rotas | O sistema deve aceitar música de espera com áudio OGM ou MP3 e ser configurado para encaminhamento automático de chamadas. |
| RF-TEL-009 | Segurança e Identificação | O sistema deve permitir a identificação de chamadas (internas/externas) e cadeado eletrônico. |
| RF-TEL-010 | Ligações ilimitadas entre ramais | A plataforma deve permitir ligações ilimitadas entre ramais, locais, estaduais, DDD para fixos e celulares sem cobrança adicional. |

## 6.3. MÓDULO CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

### 6.3.1. Sistema Kanban (Pipeline)

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-KAN-001 | Etapas em visualização Kanban | O sistema deve oferecer conjunto de etapas na visualização Kanban. |
| RF-KAN-002 | Organização de áreas de negócio | O sistema deve organizar diferentes áreas de negócio B2B e B2C. |
| RF-KAN-003 | Múltiplos pipelines | O sistema deve suportar múltiplos pipelines para departamentos distintos. |
| RF-KAN-004 | Configuração de permissões | O sistema deve configurar permissões de acesso por pipeline. |
| RF-KAN-005 | Personalização de visualizações | O sistema deve personalizar visualizações de formulário por pipeline. |
| RF-KAN-006 | Etapas padrão configuráveis | O sistema deve oferecer oito etapas padrão configuráveis por pipeline. |
| RF-KAN-007 | Adição de etapas personalizadas | O sistema deve permitir adição e edição de etapas personalizadas. |
| RF-KAN-008 | Alteração de cores | O sistema deve permitir alteração de cores e nomenclaturas das etapas. |
| RF-KAN-009 | Arrastar e soltar elementos | O sistema deve permitir arrastar e soltar elementos entre etapas. |
| RF-KAN-010 | Pipeline padrão não excluível | O sistema deve manter pipeline padrão 'Geral' não excluível. |

### 6.3.2. Sistema de Gestão de Negócios e Oportunidades

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-NEG-001 | Criação em múltiplos pipelines | O sistema deve permitir criação e gestão de negócios em múltiplos pipelines. |
| RF-NEG-002 | Rastreamento de progresso | O sistema deve rastrear progresso através de etapas definidas. |
| RF-NEG-003 | Vinculação com entidades | O sistema deve vincular com contatos, empresas e serviços/produtos. |
| RF-NEG-004 | Histórico completo | O sistema deve manter histórico completo de interações. |
| RF-NEG-005 | Gestão de valores | O sistema deve gerenciar valores e moedas múltiplas. |
| RF-NEG-006 | Relatórios de performance | O sistema deve gerar relatórios de performance de atividades. |
| RF-NEG-007 | Integração com tarefas | O sistema deve integrar com sistema de tarefas. |
| RF-NEG-008 | Sistema de workflow | O sistema deve oferecer sistema de workflow configurável. |
| RF-NEG-009 | Notificações automáticas | O sistema deve enviar notificações automáticas por etapa. |

### 6.3.3. Sistema de Automação e Workflows no CRM

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-AUT-001 | Regras por etapa de pipeline | O sistema deve criar regras de automação por etapa de pipeline. |
| RF-AUT-002 | Gatilhos baseados em ações | O sistema deve criar gatilhos baseados em ações dos profissionais. |
| RF-AUT-003 | Envio automático de comunicações | O sistema deve enviar automaticamente e-mails e SMS. |
| RF-AUT-004 | Geração automática de documentos | O sistema deve gerar automaticamente documentos. |
| RF-AUT-005 | Criação automática de tarefas | O sistema deve criar automaticamente tarefas. |
| RF-AUT-006 | Notificações | O sistema deve notificar colaboradores. |
| RF-AUT-007 | Movimentação automática | O sistema deve mover automaticamente entre etapas. |
| RF-AUT-008 | Condições personalizáveis | O sistema deve oferecer condições personalizáveis para execução. |
| RF-AUT-009 | Horários específicos | O sistema deve executar em horários específicos. |
| RF-AUT-010 | Modo de teste | O sistema deve oferecer modo de teste para validação. |

### 6.3.4. Sistema de Assistente de IA para CRM

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-IACRM-001 | Análise de leads | O sistema deve analisar leads através de IA. |
| RF-IACRM-002 | Análise de comportamento | O sistema deve analisar comportamento de clientes. |
| RF-IACRM-003 | Recomendações personalizadas | O sistema deve oferecer recomendações personalizadas. |
| RF-IACRM-004 | Otimização de processos | O sistema deve otimizar processos através de IA. |
| RF-IACRM-005 | Detecção de oportunidades | O sistema deve detectar oportunidades automaticamente. |

### 6.3.5. Sistema de Gestão de Contatos, Empresas e Fornecedores

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-CON-001 | Cadastro completo de contatos | O sistema deve manter cadastro completo de contatos. |
| RF-CON-002 | Gestão de empresas | O sistema deve gerenciar informações de empresas. |
| RF-CON-003 | Cadastro de fornecedores | O sistema deve cadastrar e gerenciar fornecedores. |
| RF-CON-004 | Histórico de interações | O sistema deve manter histórico completo de interações. |
| RF-CON-005 | Segmentação avançada | O sistema deve segmentar contatos. |
| RF-CON-006 | Duplicação de registros | O sistema deve detectar e gerenciar duplicação. |
| RF-CON-007 | Importação de dados | O sistema deve importar dados de fontes externas. |
| RF-CON-008 | Exportação de dados | O sistema deve exportar dados em múltiplos formatos. |
| RF-CON-009 | Campos personalizados | O sistema deve permitir campos personalizados. |
| RF-CON-010 | Relacionamentos hierárquicos | O sistema deve gerenciar relacionamentos hierárquicos. |

### 6.3.6. Sistema de Relatórios, Dashboard e BI

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BI-001 | Dashboard executivo | O sistema deve oferecer dashboard executivo. |
| RF-BI-002 | Relatórios personalizáveis | O sistema deve gerar relatórios personalizáveis. |
| RF-BI-003 | Análise de Performance | O sistema deve analisar performance. |
| RF-BI-004 | Métricas de conversão | O sistema deve calcular métricas de conversão. |
| RF-BI-005 | Análise de funil | O sistema deve analisar funil de Registro de novos associados. |
| RF-BI-006 | Previsões de Registro | O sistema deve gerar previsões de novos registrados. |
| RF-BI-007 | Análise de ROI | O sistema deve analisar retorno sobre investimento. |
| RF-BI-008 | Comparativos históricos | O sistema deve gerar comparativos históricos. |
| RF-BI-009 | Exportação de relatórios | O sistema deve exportar relatórios. |
| RF-BI-010 | Alertas automáticos | O sistema deve gerar alertas automáticos. |

## 6.4. MÓDULO DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

### 6.4.1. Sistema de Regras de Automação

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-RAUT-001 | Criação de regras por etapa | O sistema deve permitir criação de regras de automação específicas por etapa. |
| RF-RAUT-002 | Configuração de condições | O sistema deve permitir configuração de condições personalizáveis. |
| RF-RAUT-003 | Definição de horários | O sistema deve permitir definição de horários específicos para execução. |
| RF-RAUT-004 | Envio automático de e-mails | O sistema deve enviar automaticamente e-mails personalizados. |
| RF-RAUT-005 | Envio automático de SMS | O sistema deve enviar automaticamente mensagens SMS. |
| RF-RAUT-006 | Geração automática de documentos | O sistema deve gerar automaticamente documentos baseados em templates. |
| RF-RAUT-007 | Criação automática de tarefas | O sistema deve criar automaticamente tarefas conforme regras. |
| RF-RAUT-008 | Movimentação entre etapas | O sistema deve mover automaticamente elementos entre etapas. |
| RF-RAUT-009 | Notificações automáticas | O sistema deve enviar notificações automáticas para funcionários. |
| RF-RAUT-010 | Execução sequencial/independente | O sistema deve permitir execução sequencial ou independente de regras. |

### 6.4.2. Sistema de Fluxos de Trabalho (Workflows)

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-WF-001 | Criação de fluxos | O sistema deve permitir criação de novos fluxos de trabalho personalizados. |
| RF-WF-002 | Configuração de formulários | O sistema deve permitir configuração de formulários de entrada. |
| RF-WF-003 | Definição de resultados | O sistema deve permitir definição de resultados esperados. |
| RF-WF-004 | Campos obrigatórios | O sistema deve permitir configuração de campos obrigatórios. |
| RF-WF-005 | Inicialização pelo Feed | O sistema deve permitir inicialização de fluxos a partir do Feed. |
| RF-WF-006 | Inicialização pelo CRM | O sistema deve permitir inicialização de fluxos a partir do CRM. |
| RF-WF-007 | Exclusão de fluxos | O sistema deve permitir exclusão de fluxos de trabalho. |
| RF-WF-008 | Reinstalação de padrões | O sistema deve permitir reinstalação de fluxos padrão. |
| RF-WF-009 | Importação de modelos | O sistema deve permitir importação de modelos de fluxos. |
| RF-WF-010 | Exportação de modelos | O sistema deve permitir exportação de modelos de fluxos. |

## 6.5. MÓDULO DE ATENDIMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BOT IA)

Este módulo detalha os requisitos funcionais para a implementação do Bot com Inteligência Artificial (Bot IA), componente integrante da licença de IA contratada, conforme previsto na tabela de dimensionamento desta contratação. O Bot IA deve estar integrado nativamente à plataforma de CRM adotada e operar nos canais de atendimento definidos neste Termo de Referência.

### 6.5.1. Módulo de Processamento de Linguagem Natural (NLP)

Objetivo: Garantir que o Bot IA compreenda as intenções, sentimentos e informações relevantes nas mensagens dos usuários, permitindo uma comunicação fluida e natural.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-001 | Compreensão de Intenção | O sistema deve ser capaz de identificar a intenção principal do usuário a partir de texto livre, sem depender de palavras-chave ou menus de opções. |
| RF-BOTIA-002 | Análise de Sentimento | O sistema deve analisar o sentimento (positivo, negativo, neutro) da conversa para priorizar ou escalar atendimentos. |
| RF-BOTIA-003 | Extração de Entidades | O sistema deve extrair automaticamente informações relevantes da conversa, como nomes, CPFs, CNPJs, números de registro, e-mails e telefones. |
| RF-BOTIA-004 | Suporte ao Idioma Português (Brasil) | O sistema deve ser otimizado para o português brasileiro, compreendendo regionalismos, gírias e abreviações comuns. |
| RF-BOTIA-005 | Resolução de Ambiguidade | O sistema deve ser capaz de fazer perguntas de esclarecimento quando a intenção do usuário não for clara. |

### 6.5.2. Módulo de Gestão de Diálogo e Contexto

Objetivo: Manter a coerência e a personalização das conversas, lembrando informações de interações anteriores e adaptando o fluxo dinamicamente.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-006 | Manutenção de Contexto Conversacional | O sistema deve manter o contexto ao longo de uma conversa, permitindo que o usuário se refira a informações mencionadas anteriormente. |
| RF-BOTIA-007 | Histórico de Interações | O sistema deve armazenar e consultar o histórico de interações de um usuário para personalizar o atendimento e evitar repetição de informações. |
| RF-BOTIA-008 | Continuidade Multicanal (Omnichannel) | O sistema deve permitir que um usuário inicie uma conversa em um canal (ex: WhatsApp) e a continue em outro (ex: Web Chat) sem perder o contexto. |
| RF-BOTIA-009 | Geração Dinâmica de Fluxo | O sistema deve criar e adaptar o fluxo de conversa em tempo real com base nas respostas do usuário, em vez de seguir um roteiro fixo. |
| RF-BOTIA-010 | Personalização da Comunicação | O sistema deve personalizar as respostas utilizando o nome do usuário e outras informações disponíveis no CRM, integrado nativamente. |

### 6.5.3. Módulo de Automação e Integração com CRM

Objetivo: Automatizar tarefas operacionais e garantir a integração completa com o sistema de CRM (Bitrix24), mantendo os dados sincronizados e atualizados.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-011 | Criação Automática de Itens no CRM | O sistema deve criar automaticamente Leads, Negócios, Contatos, Empresas e Tarefas no CRM com base nas informações coletadas na conversa. |
| RF-BOTIA-012 | Atualização de Status em Tempo Real | O sistema deve atualizar o status dos itens no CRM (ex: mover card no Kanban) conforme o andamento do atendimento automatizado. |
| RF-BOTIA-013 | Roteamento Inteligente para Setores | O sistema deve rotear o atendimento para o pipeline/fila correta no CRM com base na intenção identificada, atribuindo ao setor responsável. |
| RF-BOTIA-014 | Transferência Inteligente para Atendente Humano | O sistema deve transferir a conversa para um atendente humano quando a IA não puder resolver, enviando todo o histórico e contexto da interação. |
| RF-BOTIA-015 | Execução de API Requests | O sistema deve ser capaz de executar requisições de API para sistemas externos como o CRM aplicado, para consultar ou registrar informações. |
| RF-BOTIA-016 | Coleta Estruturada de Dados | O sistema deve realizar a coleta de dados de forma conversacional e preencher automaticamente os campos correspondentes no CRM. |
| RF-BOTIA-017 | Agendamento de Atividades | O sistema deve ser capaz de agendar atividades (ligações, reuniões) no calendário do CRM para os atendentes. |

### 6.5.4. Módulo de Aprendizado de Máquina e Otimização

Objetivo: Garantir que o Bot IA evolua e melhore seu desempenho continuamente com base nas interações e feedbacks recebidos.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-018 | Treinamento com Base de Conhecimento | O sistema deve permitir o treinamento inicial da IA a partir de uma base de conhecimento (FAQs, manuais, artigos). |
| RF-BOTIA-019 | Aprendizado Contínuo (Supervisionado) | O sistema deve possuir uma interface onde os administradores possam revisar interações e corrigir respostas, ensinando a IA. |
| RF-BOTIA-020 | Feedback Loop para Melhoria | O sistema deve utilizar as avaliações de satisfação e o feedback dos usuários para identificar pontos de melhoria no fluxo e nas respostas. |
| RF-BOTIA-021 | Identificação de Novas Intenções | O sistema deve ser capaz de agrupar e identificar novas intenções ou perguntas frequentes que ainda não foram mapeadas, sugerindo a criação de novos fluxos. |

### 6.5.5. Módulo de Análise e Relatórios do Bot IA

Objetivo: Fornecer dados e insights sobre a performance do atendimento automatizado, permitindo a tomada de decisão e a otimização contínua.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-022 | Dashboard de Performance em Tempo Real | O sistema deve apresentar um painel com as principais métricas de atendimento do Bot IA em tempo real. |
| RF-BOTIA-023 | Relatório de Volume de Atendimentos | O sistema deve gerar relatórios sobre o volume de atendimentos por canal, por período e por intenção. |
| RF-BOTIA-024 | Relatório de Taxa de Resolução | O sistema deve medir e relatar a porcentagem de atendimentos que foram completamente resolvidos pela IA sem intervenção humana. |
| RF-BOTIA-025 | Relatório de Satisfação do Cliente | O sistema deve coletar e consolidar dados de pesquisas de satisfação (CSAT, NPS) aplicadas ao final dos atendimentos. |
| RF-BOTIA-026 | Relatório de Tempo Médio de Atendimento (TMA) | O sistema deve calcular o tempo médio dos atendimentos realizados pela IA. |
| RF-BOTIA-027 | Relatório de Intenções Mais Frequentes | O sistema deve identificar e relatar quais são os principais motivos de contato dos usuários. |
| RF-BOTIA-028 | Análise de Gargalos e Pontos de Abandono | O sistema deve identificar em quais etapas do fluxo os usuários mais abandonam ou solicitam transferência para atendente humano. |
| RF-BOTIA-029 | Exportação de Relatórios | O sistema deve permitir a exportação de relatórios em formatos padrão (PDF, Excel, CSV). |

### 6.5.6. Módulo de Atendimento Multicanal do Bot IA

Objetivo: Garantir que o Bot IA esteja disponível em múltiplos canais de comunicação, oferecendo uma experiência consistente e integrada.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-030 | Atendimento via WhatsApp Business API Oficial | O sistema deve estar integrado ao WhatsApp Business API Oficial, para atendimento automatizado. |
| RF-BOTIA-031 | Atendimento via Web Chat | O sistema deve disponibilizar um widget de chat no site oficial do CRCES. |

### 6.5.7. Módulo de Gestão de Pendências e Prazos

Objetivo: Automatizar o acompanhamento de solicitações pendentes, enviando lembretes e alertas conforme prazos estabelecidos.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-037 | Definição Automática de Prazos | O sistema deve definir prazos automaticamente para resposta ou conclusão de atendimentos com base em regras configuráveis. |
| RF-BOTIA-038 | Envio de Lembretes Automáticos | O sistema deve enviar lembretes automáticos ao usuário quando um prazo estiver próximo do vencimento. |
| RF-BOTIA-039 | Escalonamento de Comunicação | O sistema deve escalonar a comunicação (ex: enviar 1º lembrete, 2º lembrete, notificação de vencimento) conforme o tempo decorrido. |
| RF-BOTIA-040 | Finalização Automática de Atendimentos Inativos | O sistema deve finalizar automaticamente atendimentos que não receberam retorno do usuário após um período configurável. |
| RF-BOTIA-041 | Registro de Motivo de Finalização | O sistema deve registrar o motivo da finalização de um atendimento (resolvido, sem retorno, cancelado pelo usuário). |
| RF-BOTIA-042 | Reabertura de Atendimento | O sistema deve permitir que um usuário reabra um atendimento finalizado, mantendo o histórico anterior. |

### 6.5.8. Módulo de Atendimento Especializado por Setor

Objetivo: Garantir que o Bot IA possua conhecimento especializado para cada setor do CRCES, adaptando linguagem, fluxos e respostas conforme a área de atuação.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-043 | Base de Conhecimento por Setor | O sistema deve possuir bases de conhecimento específicas para cada setor (Atendimento Geral, Cobrança, Registro, Desenvolvimento Profissional, Assessoria, Jurídico, Administração/Licitação). |
| RF-BOTIA-044 | Fluxos Personalizados por Setor | O sistema deve executar fluxos de atendimento personalizados conforme o setor identificado. |
| RF-BOTIA-045 | Terminologia Técnica Adequada | O sistema deve utilizar terminologia técnica adequada a cada setor (ex: termos contábeis, jurídicos, administrativos). |
| RF-BOTIA-046 | Conformidade Legal por Área | O sistema deve estar programado para respeitar prazos legais e procedimentos específicos de cada área (ex: prazos de licitação, prazos de registro). |
| RF-BOTIA-047 | Identificação de Urgência por Setor | O sistema deve identificar e priorizar atendimentos urgentes conforme critérios específicos de cada setor. |

### 6.5.9. Módulo de Coleta Estruturada de Informações

Objetivo: Coletar informações necessárias de forma conversacional e estruturada, preenchendo automaticamente campos do CRM.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-048 | Formulários Conversacionais | O sistema deve transformar formulários estruturados em conversas naturais, coletando informações uma a uma. |
| RF-BOTIA-049 | Validação de Dados em Tempo Real | O sistema deve validar dados fornecidos pelo usuário em tempo real (ex: CPF, CNPJ, e-mail, telefone). |
| RF-BOTIA-050 | Preenchimento Automático de CRM | O sistema deve preencher automaticamente os campos correspondentes no CRM com as informações coletadas. |
| RF-BOTIA-051 | Anexo de Documentos | O sistema deve permitir que o usuário anexe documentos (fotos, PDFs, imagens) durante a conversa. |
| RF-BOTIA-052 | Reconhecimento de Documentos (OCR) | O sistema deve ser capaz de extrair informações de documentos anexados (ex: ler dados de um RG ou CPF). |
| RF-BOTIA-053 | Solicitação de Informações Complementares | O sistema deve solicitar informações complementares quando detectar que dados obrigatórios estão faltando. |

### 6.5.10. Módulo de Conformidade Legal e Prazos

Objetivo: Monitorar e alertar sobre prazos legais, especialmente em processos administrativos, licitatórios e de registro profissional.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-054 | Monitoramento de Prazos Legais | O sistema deve monitorar prazos legais de processos administrativos, licitações e registros profissionais. |
| RF-BOTIA-055 | Alertas Automáticos de Vencimento | O sistema deve enviar alertas automáticos para usuários e atendentes quando prazos legais estiverem próximos do vencimento. |
| RF-BOTIA-056 | Conformidade com Legislação Vigente | O sistema deve estar programado para respeitar e informar sobre a legislação vigente aplicável a cada tipo de atendimento. |
| RF-BOTIA-057 | Rastreabilidade Completa | O sistema deve manter rastreabilidade completa de todas as etapas de um processo, registrando data, hora e responsável por cada ação. |
| RF-BOTIA-058 | Histórico de Aprovações e Pareceres | O sistema deve registrar e disponibilizar o histórico de aprovações, pareceres e decisões relacionadas a um processo. |

### 6.5.11. Módulo de Análise Preditiva

Objetivo: Utilizar dados históricos para prever demandas futuras e auxiliar no planejamento operacional.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-059 | Análise de Tendências | O sistema deve analisar tendências de atendimento ao longo do tempo, identificando sazonalidades e padrões. |
| RF-BOTIA-060 | Previsão de Demanda | O sistema deve prever o volume de atendimentos esperado para períodos futuros com base em dados históricos. |
| RF-BOTIA-061 | Identificação de Gargalos | O sistema deve identificar gargalos operacionais e sugerir ações corretivas. |
| RF-BOTIA-062 | Sugestões de Melhorias | O sistema deve sugerir melhorias nos fluxos de atendimento com base na análise de dados. |

### 6.5.12. Módulo de Feedback e Avaliação de Qualidade

Objetivo: Coletar feedback dos usuários e avaliar a qualidade do atendimento prestado pelo Bot IA.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-063 | Pesquisa de Satisfação Automática | O sistema deve aplicar automaticamente pesquisas de satisfação ao final de cada atendimento. |
| RF-BOTIA-064 | Coleta de NPS (Net Promoter Score) | O sistema deve coletar e calcular o NPS dos atendimentos realizados. |
| RF-BOTIA-065 | Coleta de CSAT (Customer Satisfaction Score) | O sistema deve coletar e calcular o CSAT dos atendimentos realizados. |
| RF-BOTIA-066 | Análise de Sentimento em Feedback | O sistema deve analisar o sentimento dos comentários deixados pelos usuários. |
| RF-BOTIA-067 | Identificação de Problemas Recorrentes | O sistema deve identificar problemas recorrentes mencionados nos feedbacks. |
| RF-BOTIA-068 | Relatório de Qualidade do Atendimento | O sistema deve gerar relatórios consolidados sobre a qualidade do atendimento prestado. |

### 6.5.13. Módulo de Segurança e Conformidade com LGPD

Objetivo: Garantir a segurança das informações e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-069 | Criptografia de Dados | O sistema deve criptografar todos os dados trafegados e armazenados. |
| RF-BOTIA-070 | Conformidade com LGPD | O sistema deve estar em conformidade com todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). |
| RF-BOTIA-071 | Auditoria de Conversas | O sistema deve permitir a auditoria de conversas para fins de controle de qualidade e conformidade legal. |
| RF-BOTIA-072 | Controle de Acesso | O sistema deve possuir controle de acesso baseado em perfis e permissões. |
| RF-BOTIA-073 | Anonimização de Dados | O sistema deve permitir a anonimização de dados pessoais quando necessário. |
| RF-BOTIA-074 | Exclusão de Dados (Direito ao Esquecimento) | O sistema deve permitir a exclusão de dados pessoais conforme solicitação do titular (direito ao esquecimento). |
| RF-BOTIA-075 | Registro de Consentimento | O sistema deve registrar o consentimento do usuário para tratamento de dados pessoais. |

### 6.5.14. Módulo de Horário Não Comercial

Objetivo: Garantir atendimento automatizado 24/7, mesmo fora do horário comercial.

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-BOTIA-076 | Atendimento 24/7 | O sistema deve estar disponível para atendimento automatizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. |
| RF-BOTIA-077 | Mensagem de Horário Não Comercial | O sistema deve informar ao usuário quando o atendimento humano não estiver disponível. |
| RF-BOTIA-078 | Registro de Solicitações Fora do Horário | O sistema deve registrar solicitações recebidas fora do horário comercial e notificar os atendentes no próximo dia útil. |
| RF-BOTIA-079 | Priorização de Urgências | O sistema deve identificar e priorizar atendimentos urgentes recebidos fora do horário comercial. |

# 7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

## 7.1. Requisitos de Performance

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-PERF-001 | Tempo de resposta | O sistema deve responder em até 3 segundos para 95% das operações. |
| RNF-PERF-002 | Capacidade de usuários | O sistema deve suportar até 100 usuários simultâneos. |
| RNF-PERF-003 | Disponibilidade | O sistema deve manter disponibilidade de 99,5% durante horário comercial. |
| RNF-PERF-004 | Tempo de carregamento | As páginas devem carregar em até 5 segundos. |
| RNF-PERF-005 | Processamento de dados | O sistema deve processar até 10.000 registros por operação. |

## 7.2. Requisitos de Segurança

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-001 | Criptografia de dados | O sistema deve criptografar dados sensíveis em trânsito e repouso. |
| RNF-SEG-002 | Autenticação | O sistema deve suportar autenticação multifator. |
| RNF-SEG-003 | Controle de acesso | O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis. |
| RNF-SEG-004 | Auditoria | O sistema deve registrar todas as ações dos usuários. |
| RNF-SEG-005 | Backup | O sistema deve realizar backup automático diário. |

## 7.3. Requisitos de Usabilidade

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-USA-001 | Interface intuitiva | O sistema deve possuir interface intuitiva e amigável. |
| RNF-USA-002 | Responsividade | O sistema deve ser responsivo para dispositivos móveis. |
| RNF-USA-003 | Acessibilidade | O sistema deve atender padrões de acessibilidade WCAG 2.1. |
| RNF-USA-004 | Idioma | O sistema deve suportar idioma português brasileiro. |
| RNF-USA-005 | Treinamento | O sistema deve incluir documentação e treinamento. |

## 7.4. Requisitos de Integração

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-INT-001 | API REST | O sistema deve oferecer API REST para integrações. |
| RNF-INT-002 | Webhooks | O sistema deve suportar webhooks para notificações. |
| RNF-INT-003 | Importação de dados | O sistema deve importar dados de planilhas Excel/CSV. |
| RNF-INT-004 | Exportação de dados | O sistema deve exportar dados em múltiplos formatos. |

## 7.5. Requisitos de Conformidade

| Código | Requisito Funcional | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF-CONF-001 | LGPD | O sistema deve estar em conformidade com a LGPD. |
| RNF-CONF-002 | Retenção de dados | O sistema deve permitir configuração de retenção de dados. |
| RNF-CONF-003 | Portabilidade | O sistema deve permitir portabilidade de dados. |
| RNF-CONF-004 | Exclusão de dados | O sistema deve permitir exclusão completa de dados. |
| RNF-CONF-005 | Consentimento | O sistema deve gerenciar consentimentos de uso de dados. |

## 7.6. Requisitos Técnicos do Bot IA

### 7.6.1. Infraestrutura e Performance

| Código | Requisito Técnico | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RT-001 | Tempo de Resposta | O sistema deve responder em até 3 segundos para 95% das interações. |
| RT-002 | Disponibilidade | O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% (SLA). |
| RT-003 | Escalabilidade | O sistema deve suportar até 1.000 conversas simultâneas. |
| RT-004 | Backup Automático | O sistema deve realizar backup automático diário de todas as conversas e configurações. |
| RT-005 | Recuperação de Desastres | O sistema deve possuir plano de recuperação de desastres com RTO máximo de 4 horas. |

### 7.6.2. Integração e Interoperabilidade do Bot IA

| Código | Requisito Técnico | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RT-006 | Integração com Bitrix24 | O sistema deve estar totalmente integrado ao CRM via API REST. |
| RT-007 | Integração com WhatsApp Business API | O sistema deve estar integrado ao WhatsApp Business API oficial. |
| RT-008 | Integração com Google Sheets | O sistema deve permitir integração com Google Sheets via API. |
| RT-009 | Webhook para Eventos | O sistema deve suportar webhooks para notificar eventos em tempo real. |
| RT-010 | API REST Documentada | O sistema deve disponibilizar API REST documentada para integrações futuras. |

### 7.6.3. Segurança e Conformidade do Bot IA

| Código | Requisito Técnico | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RT-011 | Criptografia SSL/TLS | Todas as comunicações devem utilizar criptografia SSL/TLS. |
| RT-012 | Certificação ISO 27001 | A solução deve possuir certificação ISO 27001 ou equivalente. |
| RT-013 | Conformidade com LGPD | A solução deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). |
| RT-014 | Auditoria de Logs | O sistema deve manter logs de auditoria por no mínimo 12 meses. |
| RT-015 | Controle de Acesso Baseado em Perfis | O sistema deve possuir controle de acesso baseado em perfis (RBAC). |

### 7.6.4. Usabilidade e Acessibilidade do Bot IA

| Código | Requisito Técnico | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RT-016 | Interface Administrativa Intuitiva | O sistema deve possuir interface administrativa intuitiva para configuração e monitoramento. |
| RT-017 | Suporte a Múltiplos Idiomas | O sistema deve suportar, no mínimo, o idioma português brasileiro. |
| RT-018 | Acessibilidade WCAG 2.1 | A interface web deve estar em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 nível AA. |
| RT-019 | Documentação Técnica | O sistema deve ser acompanhado de documentação técnica completa em português. |
| RT-020 | Treinamento | A contratada deve fornecer treinamento para os administradores e atendentes. |

# 8. INTEGRAÇÕES PREVISTAS

O sistema deverá integrar-se com os seguintes sistemas e plataformas:

## 8.1. Integrações de Comunicação

| Integração | Descrição | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business API | Integração oficial com WhatsApp Business | Atendimento via WhatsApp |
| Facebook Messenger | Integração com Facebook Messenger | Atendimento via Facebook |
| Instagram Direct | Integração com Instagram Direct | Atendimento via Instagram |
| E-mail SMTP/IMAP | Integração com servidores de e-mail | Envio e recebimento de e-mails |

## 8.2. Integrações de Produtividade

| Integração | Descrição | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Google Workspace | Integração com Google Drive, Calendar, Gmail | Sincronização de dados |
| Calendários externos | Integração com calendários externos | Sincronização de eventos |
| Sistemas de videoconferência | Integração com plataformas de vídeo | Reuniões integradas |
| Google Sheets | Integração via API para leitura e gravação de dados | Relatórios |

## 8.3. Integrações Técnicas

| Integração | Descrição | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | Integração com AD para autenticação | Gestão de usuários |
| LDAP | Integração com serviços de diretório | Autenticação centralizada |
| APIs REST | Disponibilização de APIs próprias | Integrações customizadas |
| Webhooks | Sistema de notificações automáticas | Comunicação entre sistemas |

# 9. CONSULTORIA PRÉVIA PARA MAPEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E PERSONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

## 9.1. Obrigatoriedade da Consultoria

Deverá haver consultoria prévia e especializada para o desenvolvimento e a personalização de todos os módulos da solução integrada de gestão e de Customer Relationship Management (CRM) a ser implantada no CRCES. O objetivo principal desta consultoria, que está prevista na Fase 1: Planejamento e Mapeamento do Modelo de Execução do Objeto, é garantir a adequação total e a aderência completa da ferramenta aos processos de trabalho (Mapeamento e Desenho de Processos To Be) e às necessidades específicas dos departamentos do Conselho.

## 9.2. Escopo Mínimo da Consultoria de Mapeamento de Processos

A Consultoria de Mapeamento e Modelagem de Processos deverá contemplar a análise, otimização e customização de fluxos de trabalho e automações para a solução de CRM e Bot IA, abrangendo, no mínimo, os seguintes setores e subsetores do CRCES:

Setor: Administrativo Subsetor 2: Gestão de T.I

Setor: Atendimento | Subsetor 1: Gestão de Cobrança | Subsetor 2: Registro

Setor: Desenvolvimento Profissional

Setor: Fiscalização

Setor: Operacional | Subsetor 1: Gestão de Pessoal | Subsetor 2: Recepção e Protocolo

# 10. BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO (HORAS AVULSAS)

O quantitativo previsto para o banco de horas é de 200 (duzentas) horas/ano, a serem utilizados mediante solicitação formal e justificada do CRCES.

Não Obrigatoriedade de Uso: A contratação do banco de horas não caracteriza a obrigatoriedade de seu uso. As horas serão utilizadas e pagas somente quando a necessidade de Manutenção Evolutiva ou Customização for formalmente justificada e previamente aprovada pelo CRCES.

Solicitação e Aprovação: A Contratada só deverá iniciar o trabalho após a solicitação e aprovação prévia do CRCES, que definirá o escopo, a estimativa de horas e o cronograma de entrega.

# 11. PROVA DE CONCEITO (POC)

## 11.1. Objetivo da Prova de Conceito

Demonstrar que o sistema proposto possui capacidade técnica e funcional para atender todos os requisitos do projeto de Transformação Digital do CRCES, estabelecendo as bases fundamentais para posterior customização e automação, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e jurisprudência aplicável.

## 11.2. Cenários de Teste Obrigatórios

Teste 1: Cadastro Completo – Validar capacidade de cadastramento: cadastrar PF/PJ, vincular profissional à empresa e gerar protocolo único.

Teste 2: Fluxo de Atendimento – Validar processo básico: receber solicitação via WhatsApp, criar protocolo, movimentar entre etapas do Kanban e registrar conclusão.

Teste 3: Consulta e Relatório – Validar capacidade de consulta: buscar profissional por CPF/registro/nome, consultar históricos e exportar dados.

Teste 4: Integração de Canais – Validar comunicação multicanal: enviar e-mail, mensagem via WhatsApp e formulário no site, verificando recebimento no sistema central.

Teste 5: Bot IA – Validar funcionamento do Bot IA: simular atendimento via WhatsApp com compreensão de linguagem natural, roteamento automático para setor correto e criação de card no CRM.

## 11.3. Critérios de Aprovação

| Categoria | Peso | Critério Mínimo | Método de Validação |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades Core | 40% | 90% dos requisitos críticos | Testes funcionais |
| Performance | 20% | Tempo resposta inferior a 3s | Testes de carga |
| Usabilidade | 15% | Interface intuitiva | Testes com usuários |
| Segurança | 15% | Controles básicos | Auditoria de segurança |
| Escalabilidade | 10% | Suporte expansão | Testes de capacidade |

Nota Mínima para Aprovação: 80%

# 12. ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) tem como objetivo estabelecer e formalizar os padrões mínimos de qualidade, desempenho, disponibilidade e suporte técnico que a Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual.

## 12.1. Disponibilidade da Plataforma

O Nível de Serviço de Disponibilidade (NSD) da solução em cloud computing deverá ser de 99,5% durante o horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados nacionais e locais). A indisponibilidade máxima mensal permitida, considerando o horário comercial de 22 dias úteis, é de aproximadamente 4 horas e 24 minutos.

## 12.2. Gestão de Incidentes e Suporte Técnico

| Nível de Severidade | Impacto | Tempo Máximo de Resposta | Tempo Máximo de Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| Nível 1 – Crítico | Parada total do sistema ou de módulo essencial (ex.: impedimento de login, perda de dados). | 15 minutos | 4 horas úteis |
| Nível 2 – Alto | Degradação significativa de funcionalidade ou impacto a um grande número de usuários. | 30 minutos | 12 horas úteis |
| Nível 3 – Médio | Problemas em funcionalidades não essenciais ou impacto a usuários isolados. | 2 horas úteis | 24 horas úteis |
| Nível 4 – Baixo | Solicitações de melhoria ou erros que não impedem a operação. | 8 horas úteis | 48 horas úteis |

## 12.3. Penalidades e Compensações

O descumprimento de qualquer um dos Níveis de Serviço (SLA) estabelecidos neste Termo de Referência sujeitará a Contratada à aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo: a) Advertência (em caso de primeiro descumprimento leve); b) Multa Contratual; c) Outras Sanções cabíveis, conforme legislação vigente.

# 13. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

| Etapa | Descrição Sumária | Entregáveis (Produtos Finais) |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejamento e Mapeamento | Reunião de Kick-off, detalhamento do cronograma | Cronograma de Projeto Aprovado. |
|  | execução da consultoria para análise e modelagem dos processos de negócio a serem digitalizados. | Documento de Mapeamento e Desenho de Processos (To Be); |
| 2. Implementação e Parametrização | Instalação, configuração e parametrização de todos os módulos (CRM, Colaboração, Automação, Atendimento Multicanal). | Ambiente de Homologação (Sandbox) configurado e liberado para testes iniciais. |
|  | Bot IA (testes, validações e ajustes) | ambiente de homologação e validações |
| 3. Consultoria para modelagem dos processos e implementação do fluxo de atendimento | Personalização de fluxos de trabalho e telas separado por setor. | Documento de Mapeamento e Desenho de Processos para atendimento aos setores. |
| 4. Implantação do sistema para os setores envolvidos | Automação avançada dos processos, criação de pipelines exclusivos para cada setor e configuração do Bot IA por setor. | Ambiente de Homologação (Sandbox) configurado e liberado para testes; Bot IA treinado por setor. |
| 5. Testes, Treinamento e Homologação | Realização de testes unitários e integrados. Migração de dados iniciais. Elaboração de material didático e treinamento de 100 usuários operacionais. Execução dos Testes de Aceitação do Usuário (UAT). | Plano de Testes e Relatório de Execução; Material de Treinamento; Aceite Provisório formal da Contratante. |
| 6. Entrada em Produção (Go-Live) e Aceite Definitivo | Liberação do sistema para uso em ambiente de produção. Monitoramento assistido pela Contratada durante a primeira semana de operação. | Liberação da Solução em Produção; Relatório Final de Implementação; Termo de Aceite Definitivo. |

# 14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## 14.1. Cronograma de Pagamento – Etapas de Implantação

| Etapa | Objetivo Macro | Descrição | Prazo de Entrega | Percentual a Ser Pago |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 1 | Instalação, configuração e parametrização dos módulos do sistema | Preparar o sistema para as automações dos processos; Licenciamento do sistema. | 20 dias corridos após a assinatura da ordem de serviço | 20% |
| ETAPA 2 | Consultoria para modelagem dos processos de atendimento de todos os setores | Levantamento detalhado dos processos atuais; Definição de fluxos de atendimento que serão automatizados; Elaboração de manuais de procedimentos; | 60 dias corridos após o fim da etapa anterior | 30% |
| ETAPA 3 | Implantação do sistema e execução | Automação avançada dos processos, criação de pipelines exclusivos para cada setor (Controller, Administrativo, Atendimento, Desenvolvimento Profissional, Fiscalização, Operacional). Implementação da IA de atendimento por setor. Telefonia | 120 dias corridos após o fim da etapa anterior | 30% |
| ETAPA 4 | Capacitação e treinamento no processo criado | Treinamento e capacitação nos processos criados; Oficina de treinamento por turmas para o entendimento geral da plataforma e suas ferramentas. | 60 dias corridos após o fim da etapa anterior | 20% |

## 14.2. Licenciamento e Serviços Continuados

| Item | Descrição | Critério de Pagamento |
| --- | --- | --- |
| Assinatura de plataforma | Licenciamento Anual da Plataforma de comunicação corporativa (100 usuários) | Anual |
| Assinatura de plataforma | WhatsApp Business API Integrado | Mensalmente após o 1º ano |
| Assinatura de plataforma | Sistema de IA para atendimento ao público integrado ao CRM de atendimento | Mensalmente após o 1º ano |
| Assinatura de plataforma | Sistema de Telefonia Integrada (50 ramais) com ligações ilimitadas e 5 simultâneas. | Mensalmente após o 1º ano |
| Suporte técnico | Suporte técnico e manutenção (preventiva e corretiva) | Mensalmente após o 1º ano |
| Banco de horas | Banco de horas técnicas para manutenção evolutiva e customização | Sob demanda |

# 15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 366.308,20 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e vinte centavos) para o período contratual, conforme detalhado na tabela abaixo:

| Item | Descrição do Serviço / Produto | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Tipo de Despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - SERVIÇOS TÉCNICOS (Pagamento Único) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultoria de Mapeamento e Modelagem de Processos (280h) | Serviço | 1 | 48.061,60 |  | Investimento |
| 2 | Consultoria de Implementação e Parametrização (580h) | Serviço | 1 | 192.482,60 |  | Investimento |
| 3 | Treinamento e Capacitação de Usuários (150h) | Serviço | 1 | 13.428,00 |  | Investimento |
| B - LICENCIAMENTO E ASSINATURAS (Pagamento anual) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Licenciamento Plataforma Colaborativa (100 Usuários) | SAAS Licenciamento |  | 1.399,00 | 13.428,00 | Custeio |
| 5 | Assinatura WhatsApp Business API Oficial |  |  | 450,00 | 5.400,00 | Custeio |
| 6 | Assinatura Módulo de IA Integrado ao CRM (Bot IA) |  |  | 1.330,00 | 15.960,00 | Custeio |
| 7 | Assinatura Sistema de Telefonia IP (50 Ramais) com ligações ilimitadas e 5 simultâneas. |  |  | 1.129,00 | 13.548,00 | Custeio |
|  | Total - Pagamento único primeiro ano |  |  |  | R$ 48.336,00 |  |
| 8 | Suporte Técnico e Manutenção (Incluso) | Mês | 12 | 0,00 | 0,00 | Custeio |
| C | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  |  |  |
| 9 | Banco de Horas de Desenvolvimento/Customização | Hora | 200 | 320,00 | 64.000,00 | Investimento |
| TOTAL | VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  | R$ 366.308,20 |  |

# 16. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

## 16.1. Regime de Execução

O regime de execução do objeto será empreitada por preço global.

## 16.2. Qualificação Técnica

Para a qualificação técnica, a empresa deverá cumprir os seguintes requisitos:

a) Mapeamento e Modelagem de Processos: Experiência na realização de Mapeamento, Modelagem (As Is e To Be), Otimização e Documentação de fluxos e processos administrativos e operacionais.

b) Desenvolvimento e Implementação de Soluções Integradas: Experiência no desenvolvimento e/ou implementação de soluções que envolvam CRM, Gestão de Tarefas, Produtividade e/ou soluções de Automação Inteligente de Processos (RPA/BPM).

c) Desenho e Automação de Fluxos: Comprovação de capacidade técnica na criação e implementação de Pipelines Operacionais, Fluxos de Aprovação Digital e Regras de Negócio automatizadas.

d) Integração e Comunicação Digital: Experiência comprovada na integração da plataforma de gestão/CRM com sistemas corporativos legados e com canais de comunicação digital (WhatsApp Business API, Redes Sociais, Chatbots e/ou Soluções de Telefonia IP/Integrada).

e) Tecnologias de Baixa Codificação: Implantação e configuração de automações e/ou fluxos de atendimento digital utilizando metodologias e plataformas low code ou no code.

f) Transferência de Conhecimento e Capacitação: Realização de serviços de Treinamento, Capacitação e Transferência de Conhecimento a usuários finais e técnicos da Contratante.

## 16.3. Composição Mínima Recomendada da Equipe Técnica

Para a execução adequada e dentro dos prazos do projeto, a licitante deverá dispor e alocar uma equipe mínima composta pelos seguintes perfis profissionais:

a) 01 (um) Consultor de Processos Sênior: Responsável pelo mapeamento, modelagem e otimização dos processos administrativos e operacionais do CRCES.

b) 01 (um) Analista de Automação: Responsável pela implementação das automações, integrações e fluxos de trabalho na plataforma.

c) 01 (um) Especialista em Plataforma de CRM e Comunicação Digital: Responsável por configurar e integrar ferramentas de CRM, WhatsApp, Chatbot e redes sociais, garantindo a estratégia Omnichannel.

d) 01 (um) Instrutor/Treinador Técnico: Responsável pela elaboração do material didático, capacitação dos usuários do CRCES e emissão de certificações de treinamento.

Wekson José Barbieri Mariano

Operador de Sistemas

Aprovo o Termo de Referência. Encaminhe-se para as providências necessárias para a seleção do fornecedor, cumprindo as demais etapas legais para a contratação pública.

Contador Walterleno Maifrede Noronha

Presidente

Referência: Processo nº 9079618110000798.000068/2025-28 | SEI nº 1243819